## Załącznik nr 3

## PROJEKT UMOWY  Nr ....../PZD/PN/2008

## NA  ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............... 2008 r. pomiędzy Powiatem Kolskim – Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Kole, ul. Toruńska 200, reprezentowanym  przez :

- mgr inż. Marka Banaszewskiego	-	Wicestarosta Kolski

- mgr inż. Grzegorz Kujawa		-	Dyrektor PZD

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

..................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

- .........................................	-	...........................................

- .........................................	-	...........................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

wybranym do realizacji zamówienia publicznego (nr sprawy PZD/PN/11/2008) w wyniku zastosowania trybu przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), o następującej treści :

### Przedmiot umowy

§ 1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty         z dnia 04.07.2008 roku.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z przebudową mostu na rzece Ner w miejscowości Chełmno o długości 65,50 m położonego w km 0+413,82 drogi powiatowej nr 3420P w zakresie szczegółowo określonym w ofercie do przetargu nieograniczonego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

- Dokumenty tworzące kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. Do celów interpretacyjnych dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie z  następującą kolejnością:

- umowa

- oferta wykonawcy wraz z kosztorysem

- projekt budowlany

- specyfikacje techniczne

- inne dokumenty

Ewentualne rozbieżności w powyższych dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał  się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

- pominąć wskazane roboty,

- wykonać roboty nieprzewidziane

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakościowych i ilościowych robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wszystkie materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w OST i SST.

- Próbki, atesty, wyniki badań i deklaracje zgodności producenta wymagane przez inspektora nadzoru w trakcie robót Wykonawca zleci, wykona i dostarczy na własny koszt.

#### Terminy realizacji

§ 3

- Załączony harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy, jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów realizacji od momentu przekazania placu budowy do chwili jej zakończenia.

- Strony ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu: 	............... 2008 roku

  - Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu:		............... 2008 roku

  - Zamknięcie ruchu kołowego na obiekcie, otwarcie przeprawy dla pieszych i pojazdów do 3,5 t oraz wprowadzenie objazdu po uprzednim oznakowaniu nastąpi w dniu:

.................2008 roku

  - Zakończenie robót nastąpi w dniu :		       01.12.2008 roku

#### Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

- Dostarczenie zaktualizowanego planu sytuacyjno - wysokościowego wraz  z uzbrojeniem terenu znajdujących  się na terenie placu budowy urządzeń podziemnych.

- Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Koordynacja robót.

- Dostarczenie Wykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych niezbędnych zezwoleń.

- Dostarczenie mapy ewidencyjnej gruntu i wypisu z ewidencji gruntów.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym wg zasad zawartych w § 10 niniejszej umowy.

- Odebranie wykonanych robót niekwestionowanych przez inspektora nadzoru, zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, normami i sztuką budowlaną.

- Dostarczenie Wykonawcy projektu technicznego.

#### Obowiązki Wykonawcy

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem technicznym, dokumentacją przetargową, z uwzględnieniem wymagań, norm i przepisów określonych w OST i SST w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,

  - wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych                       w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

  - dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, deklaracji zgodności, mediów itp.

  - zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór            nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .................................... Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upoważnienia (załączonego do protokółu przekazania placu budowy) - przedstawicielem Wykonawcy.

  - żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca musi umożliwić inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

  - Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a także  powinien bez zwłoki stawić się w celu odbioru tych robót.

  - jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę i dokonać stosownego wpisu w Dzienniku Budowy.

  - Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

  - zawarcie umów o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenie Zamawiającemu ich kopii najpóźniej na jeden dzień przed terminem przejęcia placu budowy w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

    - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

    - szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

    - wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę i są wliczone w koszty pośrednie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego.

  - pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego.

  - utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

    - ochronę mienia,

    - oznakowanie terenu budowy,

    - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

    - zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

    - usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

    - wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.

- wykonanie wszystkich robót objętych umową, jeżeli jest to możliwe w taki sposób,                   aby w miarę możliwości nie zakłócać ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

- Wykonawca winien zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy albo jego podwykonawców. W szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i mostach.

- pokrywania wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy                a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania            z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.

- prowadzenie dziennika budowy.

- zawarcie umów z podwykonawcami.

- opracowanie w terminie 1 tygodnia od otrzymania dokumentacji projektowej, harmonogramu rzeczowo - finansowego robót i przedłożenie go Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

- informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć              na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.

- nieodpłatne zabezpieczenie na terenie budowy jednego pomieszczenia biurowego dla inspektora nadzoru na czas inspekcji.

- opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót, uzyskanie wymaganych uzgodnień  i przedłożenie go Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  - Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót i technologicznej realizacji robót.

#### Podwykonawstwo

§ 6

- Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców roboty ujęte w następujących pozycjach kosztorysu ofertowego:

…………………………………………… ……………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcom innym niż wskazani w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą regulującą współpracę podmiotów w zakresie powierzonego zakresu robót.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

Nadzór

§ 7

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje  z inspektorem nadzoru budowlanego.

- Inspektorem nadzoru do kompleksowej obsługi inwestycji z ramienia Zamawiającego będzie ............................................................................

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanego upoważnienia - odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do terenu budowy i Dziennika Budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

#### Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 8

- Zgodnie z przedłożoną ofertą oraz kosztorysem ofertowym wysokość wynagrodzenia  Wykonawcy wyniesie : ..........................  zł brutto (słownie :  ............................................................................) w tym podatek VAT 22% w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………………………).

§ 9

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na skutek okoliczności przywołanych w § 1 pkt 5 w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie protokół konieczności potwierdzony przez  inspektora nadzoru i Zamawiającego, sankcjonujący potrzebę wykonania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych.

- Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego na podstawie obmiaru robót, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

### Warunki płatności

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musu być zgodne z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót,  sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w złotych polskich.

- Za wszelkie przekroczenia ustalonego kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę kosztorys ofertowy.

- Faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty oraz faktura końcowa będą realizowane przez Zamawiającego nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w .......................... nr rachunku ..........................................................

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy odbiór końcowy.

- Usterki lub niedokładności w wykonanych robotach będą podstawą potrąceń.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

##### Powiatowy Zarząd Dróg w Kole Nr NIP: 666-17-72-234

- Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

..........................................................................................................................

- Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za roboty, będące przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego do otrzymywania faktur VAT.

#### Odbiór przedmiotu umowy

§ 11

      - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

        - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego rodzaju robót w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego jednak nie częściej niż raz na miesiąc

        - Odbiór końcowy,

        - Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, natomiast inne odbiory tylko wpisem do dziennika budowy.

  - W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbioru i zakończy odbiór nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia zgłoszenia odbioru robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę  w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające   
     wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokoły odbioru podpisane przez strony umowy  
     Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.

  - Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru, natomiast odbiór końcowy  i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.

inspektor nadzoru – po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi - wydaje  Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. W odniesieniu  do robót podlegających odbiorowi końcowemu i ostatecznemu inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  - Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

  - W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać jednej z dwóch niżej wymienionych czynności :

    - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót,

    - zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

      - W czynnościach odbioru końcowego będą uczestniczyć: kierownik budowy, inspektor nadzoru, Zamawiający oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji.

      - Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, aprobaty, deklaracje zgodności i świadectwa techniczne  i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.

      - Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

§ 12

- Niezależnie od rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego Wykonawca zapewnia ......... miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Zakres udzielonej gwarancji określi załącznik do niniejszej umowy.

- Kwota zabezpieczenia gwarancyjnego po upływie okresu wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu po odbiorze pogwarancyjnym, o ile nie ujawnią się wady  i usterki, zostanie zwrócona Wykonawcy.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie  nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu gwarancji.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji,                  jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu lub jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia kwoty z tytułu gwarancji po wynegocjowanych osobno cenach jednostkowych.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin.

- Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio            po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13

- Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............ zł, co stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto wynikające z rozstrzygnięcia przetargu za przedmiot umowy w formie ...........................................................

- Zabezpieczenia  musi być  wniesione  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% wartości umowy.

- W terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego z tytułu  gwarancji i zwolniona w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

#### Odstąpienie od umowy

§ 14

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.

  - Czynności objęte niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie.

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umowa w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, OST, SST lub niniejszą umową.

  - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - W terminie 14 dni od daty zgłoszenia , o którym mowa w punkcie 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym § 10, ust. 5 niniejszej umowy.

- Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcą do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte.

- Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy

#### Kary umowne

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w  § 8 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% od wartości brutto wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wskazany w § 6 – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy.

#### Odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 16

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

#### Postanowienia końcowe

§ 17

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo  zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu  siedzibie Zamawiającego.

- Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu czynności nią objętych.

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                          W Y K O N A W C A

..........................................                                	                   ................................................

..........................................                                                       ................................................

Załączniki:

- Projekt techniczny.

- Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Realizacji Inwestycji.

- Oferta.

- Umowa ubezpieczenia budowy.

- Zakres udzielonych gwarancji.

- Wykaz umów zawartych z podwykonawcami.