# P O W I A T O W Y   Z A R Z Ą D   D R Ó G

| ( 62-600 Koło | ( (063) 26-10-576 | e-mail | Regon | NIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Toruńska 200 | fax(063) 26-10-576 | pzd@starostwokolskie.pl | 311022989 | 666-17-72-234 |

PZD/DT/PN-1/1/2010			                                         Koło, dnia 22.02.2010 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  JEST:

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3401P KŁODAWA – PRZEDECZ – RYBNO ”

NR OGŁOSZENIA BZP:      29199-2010

DATA ZAMIESZCZENIA:  11.02.2010 ROKU

W dniu 17 i 18.02.2010 r. do zamawiającego zwrócono się o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 10 projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy ostatecznie rozliczenie kontraktu ma charakter obmiarowy, czy ryczałtowy oraz na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Umowa ma charakter obmiarowy, co wynika z zapisu pkt XX ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia cyt.: „…..Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych określonych w „Kosztorysie ofertowym”  dla zakresu robót wynikających z rzeczywistego  obmiaru, w ilościach potwierdzonych przez inspektora nadzoru. …..”.

W odniesieniu do sposobu zatwierdzania i zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne należy się odnieść do zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy dotyczących Inżyniera Projektu, w zakres obowiązków którego wchodzi ustalenie z Wykonawcą zakresu tych robót, opracowanie protokółu konieczności na te zakresy oraz przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu. Zapłata będzie się odbywała na zasadach opisanych w  § 10 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą modyfikacją.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 10 pkt 2 projektu umowy

W związku z bardzo ogólnym zapisem, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie § 10 pkt 2 projektu umowy

Odpowiedź na pytanie nr 2

W powyższym zapisie Zamawiający miał na myśli  odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie czynności, noszące znamiona samowolnego działania w zakresie wykonywanych robót, bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 10 projektu umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu większą ilością faktur częściowych (na podstawie odbioru częściowego)

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający rozpatrzy możliwość rozliczenia kontraktu większa ilością faktur częściowych, szczególnie w kwartałach, w których harmonogram rzeczowo – finansowy, przedłożony przez Wykonawcę, będzie zakładał dużą (wielomilionową) wartość wykonanych w danym kwartale robót, z uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego wynikających z wysokości posiadanych środków własnych oraz z przepływu środków wynikających z kwartalnych rozliczeń dofinansowania w ramach WRPO.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy

Nawiązując do § 15 pkt 2 projektu umowy oraz zasady równości Stron Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie kar określonych § 15 pkt 1 ppkt 3 do poziomu 10%

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmniejsza karę umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do poziomu 10% wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 5

Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum firm zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przez każdego z partnerów konsorcjum w części proporcjonalnej do ich udziału w kontrakcie, jeśli suma wartości tych części będzie odpowiadać całej kwocie wadium?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w określonej wysokości. Wykonawca lub wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w myśl ustawy pozostają Wykonawcami, którzy w celu spełnienia warunków muszą wnieść wadium. Zdaniem Zamawiającego, nie zachodzi więc żadna przesłanka zakazująca wniesienia wadium w częściach proporcjonalnych do  procentowego udziału uczestników konsorcjum w kontrakcie, przy założeniu, że żądana kwota wadium będzie stanowiła 100%.

Pytanie nr 6

Czy –  jeśli kontrakt zostanie przyznany konsorcjum firm – Zamawiający zezwoli, by wymagane zabezpieczenie należytego wykonania zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w częściach, jeśli suma wartości tych części będzie odpowiadać całej kwocie zabezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 6

W przypadku przyznania kontraktu konsorcjum firm, Zamawiający zezwoli, by wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w częściach, przy założeniu, że zostanie zachowana jednorodna forma zabezpieczenia, a jego suma będzie stanowiła wymagane 3% wartości brutto ceny ofertowej.