Załącznik nr 1 do umowy

| Harmonogram rzeczowy realizacji robót |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Elementy i rodzaje robót | Termin realizacji (miesiąc. rok) |  |
|  |  | od | do |
| 1 | roboty pomiarowe, przygotowawcze i wykończeniowe | paź.2019 | gru.2019 |
| 2 | elementy odwodnienia | paź.2019 | gru.2019 |
| 3 | roboty brukarskie | paź.2019 | gru.2019 |